|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 00001** |
| 会议时间： 2019 年 01 月 04 日 16 时 00 分 —— 16 时50 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 理四208 | | | | | | | | |
| 会议名称： SRS评审记录 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 项目组成员：张光程，刘晓倩，刘雨霏，胡方正，杨智麟  指导者：杨枨老师  评分人员：周五课堂上全体成员 | | | | | | | |
| 记录人：刘晓倩 | | | | | | | | |
| 主持人：张光程 | | | | | | | | |
| 会议主题：  评审软件需求规格说明书及制作的SRS的PPT，检查任务完成进度及完成质量 | | | | | | | | |
| 修改意见：   1. 数据字典定义方法不正确，且书写格式存在问题 2. 运行环境的接口设置不正确，软硬件接口没有找老师确认过，通讯接口也应该是外网 3. 容灾性能否实现？不能实现就要更改 4. UML图例的对话框图及顺序图都存在问题，格式不正确，需要重画 5. 测试用例没有相关链接且缺少编号 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| SRS整合及修改 | 刘晓倩 | 1月9日17：00 | 张光程 |
| 测试用例及用例图文档修改 | 1月9日17：00 | 胡方正 |
| 会议记录 | 1月9日17：00 | 刘雨霏 |
| 数据字典修改完善 | 胡方正 | 1月9日17：00 | 张光程 |
| 补充完善测试用例 | 1月9日17：00 | 刘雨霏 |
| 完善用例图，用例描述 | 张光程 | 1月9日17：00 | 刘晓倩 |
| 用户手册修改 | 1月9日21：30 | 刘晓倩 |
| 修改完善顺序图 | 杨智麟 | 1月9日17：00 | 张光程 |
| 修改完善对话框图 | 1月9日17：00 | 张光程 |
| 修改完善管理员界面 | 刘雨霏 | 1月9日17：00 | 杨智麟 |