|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 0009** |
| 会议时间： 2018 年 11 月 17 日 14 时 00 分 —— 15 时25 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 图书馆一楼 | | | | | | | | |
| 会议名称： G02-第九次-小组会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 刘雨霏，胡方正，杨智麟，刘晓倩，张光程 | | | | | | | |
| 记录人：刘晓倩 | | | | | | | | |
| 主持人：张光程 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：  上周总结+本周任务+任务分配 | | | | | | | | |

**上周总结：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 评价 | 返工内容 |
| 可供选择的方案及最终方案定夺 | 张光程 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 基本存在问题已经修改，完成度等级B | 暂无 |
| WBS修改 | 按时完成但存在不足 | 缺少项目整体的WBS | 补充绘制项目WBS | 增加项目的WBS |
| 可行性分析O | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 人力资源OBS图修改 | 杨智麟 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 甘特图更新 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 可行性分析T | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 可行性分析S | 刘晓倩 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 补充沟通计划，包括客户沟通计划和开发者沟通计划 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 对风险进行分级，修改风险管理 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 愿景与范围文档书写 | 按时完成但存在不足 | 愿景与范围不够明确 | 阅读资料对项目进行总结 | 对愿景与范围文档进行修改 |
| 会议记录修改及所有文档更新 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 可行性分析W | 胡方正 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级B | 暂无 |
| 修改配置管理流程 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 关联图绘制 | 按时完成但存在不足 | 关联图绘制不正确 | 查看资料结合杨老师的意见进行修改 | 修改关联图 |
| 基础原型界面绘制 | 刘雨霏 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |

**本周任务：**

1、愿景与范围文档修改及绘图

2、甘特图更新

3、基础原型界面绘制

4、项目WBS绘制

5、会议记录修改及所有文档更新

6、界面设计

7、需求计划PPT修改

**任务分配：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| 愿景与范围文档修改 | 刘晓倩 | 11月20日18：30 | 胡方正 |
| 会议记录修改及所有文档更新 | 11月18日18：30 | 张光程 |
| 补充愿景与范围相关图 | 胡方正 | 11月20日18：30 | 刘晓倩 |
| 关联图修改 | 11月20日18：30 | 刘晓倩 |
| 项目WBS的绘制 | 张光程 | 11月18日18：30 | 刘晓倩 |
| 11月18日18：30 |
| 需求计划PPT修改 | 刘晓倩 |
| 甘特图更新 | 杨智麟 | 11月18日18：30 | 张光程 |
| 原型界面绘制 | 刘雨霏 | 暂无 | 张光程 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 0001** |
| 会议时间： 2018 年 11 月 04 日 14 时 00 分 —— 15 时25 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 图书馆一楼 | | | | | | | | |
| 会议名称： G02-第七次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 刘雨霏，胡方正，杨智麟，刘晓倩，张光程 | | | | | | | |
| 记录人：刘晓倩 | | | | | | | | |
| 主持人：张光程 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：   1. 需求计划PPT修改——张光程   2．小组成员PPT分工确认  1）刘雨霏PPT审查并修改  2）杨智麟PPT审查  3）胡方正翻转课堂PPT制作  4）刘晓倩，张光程PPT审查并修改  4．根据评审修改UML翻转PPT——杨智麟  5．修改需求计划文档，会议记录——刘晓倩  6．确定时间进行用户需求分析并商谈时间向杨老师进行需求获取  注：所有人需在周日下午六点之前上交任务，若有拖延请向组长说明原因并及时上交 | | | | | | | | |