|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 0008** |
| 会议时间： 2018 年 11 月 10 日 14 时 00 分 —— 15 时25 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 图书馆一楼 | | | | | | | | |
| 会议名称： G02-第八次-小组会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 刘雨霏，胡方正，杨智麟，刘晓倩，张光程 | | | | | | | |
| 记录人：刘晓倩 | | | | | | | | |
| 主持人：张光程 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：  上周总结+本周任务+任务分配 | | | | | | | | |

**上周总结：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 评价 | 返工内容 |
| 需求计划PPT修改 | 张光程 | 按时完成但存在不足 | 沟通计划暂无 | 待需求文档完善后增加到PPT中 | 基本存在问题已经修改，完成度等级B | 暂无 |
| 界面PPT审核 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 根据评审修改UML翻转PPT | 杨智麟 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 修改需求计划文档 | 刘晓倩 | 按时完成但存在不足 | 沟通计划暂无 | 及时补充沟通计划 | 完成度等级B | 及时补充沟通计划 |
| 会议记录修改 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| Git整改 | 胡方正 | 按时完成但存在不足 | Git暂时未修改完好 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 翻转课堂PPT制作 | 按时完成但存在不足 | PPT缺少对工具的介绍 | 补充工具介绍 | 增加对工具使用的介绍 |
| 界面PPT审核及修改 | 刘雨霏 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级C | 暂无 |

**本周任务：**

1、可行性分析文档增加SWOT分析

2、可供选择的方案及最终方案定夺

3、人力资源OBS图修改

4、补充沟通计划，包括客户沟通计划和开发者沟通计划

5、对风险进行分级，修改风险管理

6、修改配置管理流程

7、愿景与范围文档书写

8、甘特图更新

9、基础原型界面绘制

10、WBS修改

11、会议记录修改及所有文档更新

12、关联图绘制

**任务分配：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| 可行性分析S | 刘晓倩 | 11月12日18：30 | 张光程 |
| 补充沟通计划，包括客户沟通计划和开发者沟通计划 | 11月12日18：30 | 张光程 |
| 对风险进行分级，修改风险管理 | 11月12日18：30 | 张光程 |
| 愿景与范围文档书写 | 11月14日18：30 | 胡方正 |
| 会议记录修改及所有文档更新 | 11月12日18：30 | 张光程 |
| 可行性分析W | 胡方正 | 11月12日18：301 | 刘晓倩 |
| 修改配置管理流程 | 11月12日18：30 | 刘晓倩 |
| 关联图绘制 | 11月14日18：30 | 刘晓倩 |
| 可供选择的方案及最终方案定夺 | 张光程 | 11月12日18：30 | 刘晓倩 |
| WBS修改 | 11月12日18：30 | 刘晓倩 |
| 可行性分析O | 11月12日18：30 | 刘晓倩 |
| 甘特图更新 | 杨智麟 | 11月12日18：30 | 张光程 |
| 可行性分析T |  | 刘晓倩 |
| 人力资源OBS图修改 | 11月12日18：30 | 张光程 |
| 基础原型界面绘制 | 刘雨霏 | 11月14日18：30 | 张光程 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 0001** |
| 会议时间： 2018 年 11 月 04 日 14 时 00 分 —— 15 时25 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 图书馆一楼 | | | | | | | | |
| 会议名称： G02-第七次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 刘雨霏，胡方正，杨智麟，刘晓倩，张光程 | | | | | | | |
| 记录人：刘晓倩 | | | | | | | | |
| 主持人：张光程 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：   1. 需求计划PPT修改——张光程   2．小组成员PPT分工确认  1）刘雨霏PPT审查并修改  2）杨智麟PPT审查  3）胡方正翻转课堂PPT制作  4）刘晓倩，张光程PPT审查并修改  4．根据评审修改UML翻转PPT——杨智麟  5．修改需求计划文档，会议记录——刘晓倩  6．确定时间进行用户需求分析并商谈时间向杨老师进行需求获取  注：所有人需在周日下午六点之前上交任务，若有拖延请向组长说明原因并及时上交 | | | | | | | | |